BioDockLab 프로젝트 계획서 v0.2

웹 기반 AI 단백질-화합물 결합 시각화 플랫폼

핵심 방향: 신약 개발 플랫폼이 아니라, 공개 구조 데이터와 오픈소스 도킹 도구를 활용한 교육·탐색형 웹 실험실로 정의한다.

# 1. 프로젝트 개요

BioDockLab은 공개 단백질 구조 데이터와 오픈소스 도킹 도구를 활용하여 단백질-화합물 결합 결과를 웹에서 3D로 시각화하는 교육·탐색형 플랫폼이다. 생명공학, 인공지능, 컴퓨터공학, 게임공학이 하나의 결과물을 만드는 학과 융합형 프로젝트를 목표로 한다.

# 2. 문제 정의

분자 도킹은 개념적으로 흥미롭지만, 초심자에게는 파일 형식, 설치 환경, 좌표 데이터, 점수 해석, 3D 시각화가 모두 진입장벽이다. 기존 도구는 연구자 중심이기 때문에 학부생이나 비전공자가 전체 흐름을 이해하기 어렵다.

# 3. 프로젝트 목표

1차 목표는 하나의 단백질 구조와 소수의 화합물 결과를 웹에서 직관적으로 보여주는 것이다. 이후 FastAPI 백엔드, 도킹 결과 JSON API, NGL Viewer 또는 Mol* 기반 시각화, 교육형 설명 패널을 결합한다.

# 4. 학과별 역할 분담

| 분야 | 역할 | 주요 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 생명공학/화공 | 도메인 분석 | 단백질 타깃 선정, 생물학적 의미 검토 | 타깃 리포트, 해석 노트 |
| 인공지능 | 데이터/랭킹 | 도킹 점수 정리, 후보 랭킹, ML 확장 검토 | 점수표, 랭킹 로직 |
| 컴퓨터공학 | 시스템 아키텍트 | FastAPI, 데이터 파이프라인, API, GitHub 관리 | 백엔드, JSON 스키마, 통합 구조 |
| 게임공학 | 시각화/UX | 3D 인터랙션, WebGL, 효과, 교육형 UI | 뷰어 UI, 데모 화면 |

# 5. MVP 범위

단백질 1종 선택 및 웹 3D 표시

화합물 5-10개 샘플 데이터 준비

도킹 점수표 및 랭킹 표시

결합 위치 또는 관심 영역 하이라이트

교육용 설명 패널 제공

실제 임상/신약 개발 대체가 아님을 명확히 고지

# 6. 시스템 구조

Public Data / Sample Files -> Data Preparation -> FastAPI Backend -> Result JSON API -> Frontend + Molecular Viewer -> User Interaction

# 7. GitHub 운영 계획

main 브랜치는 발표와 제출 가능한 안정 버전으로 유지하고, dev 및 feature 브랜치에서 기능을 개발한다. 문서, 실험 로그, 샘플 데이터는 모두 저장소에 구조적으로 남긴다.

# 8. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 도킹 워크플로우 난이도 높음 | 높음 | 초기에는 샘플 결과 데이터로 시각화 MVP부터 구현 |
| Unity WebGL 과부하 | 중간 | 초기에는 NGL Viewer 또는 Mol* 사용 |
| 신약 개발처럼 과장될 위험 | 높음 | 교육·탐색용 플랫폼으로 명확히 제한 |
| 팀 역할 혼선 | 중간 | GitHub Issues와 회의록으로 작업 추적 |

# 9. 기대 효과

BioDockLab은 학과 융합 프로젝트로서 실제 구현 흔적, 공개 저장소, 문서화, 시연 화면을 동시에 확보할 수 있다. 공모전에서는 링크로 접속 가능한 3D 시연이 강점이 되며, 포트폴리오에서는 시스템 통합 능력과 바이오인포매틱스 입문 경험을 보여줄 수 있다.

# 10. 한계 및 윤리

본 플랫폼의 결과는 계산 기반 예측값이며, 실제 약효나 안전성을 의미하지 않는다. 실제 신약 개발에는 wet-lab 검증, 독성 평가, 약동학 분석, 임상시험, 규제 검토가 필요하다.